| # | سوالات پشت و رو هست. | بارم |
| --- | --- | --- |
| ۱ | در لایه روش‌ها چهار مورد از انواع آزمون‌ها را نام برده و با مثال کوتاه توضیح دهید. | ۲ |
| ۲ | چهار مورد از روش های توسعه نرم افزار را نام برده و توضیح دهید | ۲ |
| ۳ | چهار مورد از مسائل سازمانی انسانی و فنی را در توسعه نرم افزار چابک بیان وشرح دهید. | ۲ |
| ۴ | روش اسکرام از روش توسعه نرم افزار چابک را توضیح دهید و نمودار فرآیند اسکرام را رسم کنید. | ۲ |
| ۵ | اصل جانشینی لیسکوف از اصول برنامه نویسی SOLID را توضیح دهید و کد زیر را منطبق با این اصل تغییر نمائید. class Shape: def area(self): pass class Square(Shape): def __init__(self, side_length): self.side_length = side_length def area(self): return self.side_length * self.side_length class Circle(Shape): def __init__(self, radius): self.radius = radius def area(self): return 3.14 * self.radius * self.radius def calculate_total_area(shapes): total_area = 0 for shape in shapes: total_area += shape.area() return total_area shapes = [Square(5), Circle(3)] print("Total area:", calculate_total_area(shapes)) | ۳ |
|  | ادامه در پشت برگه |  |
| ۶ | نمودار و جدول زیر مشخصات یک پروژه را نشان میدهد. لطفا در ادامه به سوالات پاسخ مناسب دهید. 0 1 2 3 4 5 8 6 7 A:3 C:3 D:3 M:2 I:2 K:3 L:3 H:2 G:2 F:2 E:3 B:2 J:2 الف) مسیر بحرانی را مشخص کنید. ب) زودترین زمان شروع TEو دیرترین زمان شروع TL را برای گره ۴ و گره ۱ و گره ۵ و گره ۶ محاسبه کنید. ج)- اگر بخواهیم پروژه را یک هفته زودتر تمام کنیم، زودتر تمام کردن کدام فرآیند ها از نظر بودجه به بیشترین سربار هزینه را دارد و چقدر؟ رابطه با زمان; هزینه; فعالیت. خطی معکوس; 85; A. خطی معکوس; 180; B. خطی مربع; 50; C. خطی معکوس; 200; E. خطی معکوس; 110; F. خطی مربع; 50; D. خطی معکوس; 35; I. خطی معکوس; 40; J. خطی مربع; 80; G. خطی معکوس; 80; H. خطی معکوس; 70; L. خطی مربع; 90; K. خطی مربع; 75; M. | ۳ |
|  | موفق باشید-تقی نژاد |  |

جواب ۱:

  - Unit Testing: آزمون واحد  :۱) تک تک اجزا (واحدها) را به صورت مجزا بررسی کنید. ۲) مثال: الگوریتم جستجوی کتاب را برای نتایج دقیق آزمایش کنید.

  - Integration Testing: آزمون یکپارچگی: ۱) اعتبار سنجی تعاملات بین اجزای مختلف ۲) مثال: اطمینان حاصل کنید که افزودن کتاب به سبد خرید پایگاه داده را به درستی به روز می کند.

  - Acceptance Testing: آزمون پذیرش اعتبارسنجی سیستم در برابر الزامات تجاری

  - Performance Testing: آزمون کارایی :۱) پاسخگویی، مقیاس پذیری و استفاده از منابع را ارزیابی کنید.)۲مثال: زمان پاسخگویی را در اوج ترافیک اندازه گیری کنید..

  - Security Testing: آزمون امنیت ۱) آسیب پذیری ها را شناسایی کنید و از داده ها محافظت کنید.۲) مثال: اطمینان از انتقال ایمن اطلاعات حساس.

  - Usability Testing:آزمون استفاده‌پذیری ۱) کاربرپسندی را ارزیابی کنید. ۲)مثال: سهولت پیمایش و جریان خرید را ارزیابی کنید.

جواب ۲: آبشاری: این یک رویکرد خطی و متوالی است که در آن هر مرحله از فرآیند توسعه به ترتیب خاصی انجام می شود.

- چابک: این یک رویکرد تکراری و تطبیقی است که پروژه به واحدهای کوچک کار یا «داستان های کاربر» تقسیم می شود.

- اسکرام: این زیرمجموعه ای از چابک است که کار را به صورت اسپرینت های با زمان محدود سازماندهی می کند

- توسعه سریع برنامه RAD: این یک رویکرد سریع و انعطاف پذیر است که بر نمونه سازی سریع و تحویل تکراری تأکید دارد.

  - تیم وارد فازهای نمونه‌سازی سریع می‌شود.

جواب ۳: ۱)انتخاب رویکرد مناسب: فرآیندهای مبتنی بر برنامه و چابک

- آیا داشتن مشخصات و طراحی بسیار دقیق قبل از رفتن به پیاده سازی مهم است؟ در این صورت، احتمالاً باید از رویکرد مبتنی بر برنامه استفاده کنید.

  - آیا استراتژی تحویل افزایشی که نرم افزار را به مشتریان تحویل می دهید و بازخورد سریع از آنها دریافت می کنید، واقع بینانه است؟ در این صورت، استفاده از روش های چابک را در نظر بگیرید.

  - اندازه سیستمی که در حال توسعه است چقدر است؟ روش‌های چابک زمانی مؤثرتر هستند که سیستم بتواند با یک تیم کوچک هم مکان که می‌توانند به صورت غیررسمی ارتباط برقرار کنند، توسعه یابد.

    - سیستم بزرگ -> ریکرد مبتنی بر برنامه

- ۲)نوع سیستمی که در حال توسعه است: رویکردهای مبتنی بر برنامه ممکن است برای سیستم هایی که قبل از پیاده سازی نیاز به تجزیه و تحلیل زیادی دارند (به عنوان مثال، سیستم بلادرنگ با الزامات زمان بندی پیچیده) مورد نیاز باشد.

- ۳)عمر مفید مورد انتظار سیستم: سیستم های با عمر طولانی ممکن است به مستندات طراحی بیشتری نیاز داشته باشند تا بتوانند اهداف اصلی توسعه دهندگان سیستم را به تیم پشتیبانی منتقل کنند.

- ۴)فناوری های موجود برای پشتیبانی از توسعه سیستم: روش های چابک برای پیگیری یک طراحی در حال تکامل به ابزارهای خوبی نیاز دارند.

- ۵)نحوه سازماندهی تیم توسعه: اگر تیم توسعه توزیع شده باشد یا بخشی از توسعه برون سپاری شده باشد، ممکن است نیاز به تهیه اسناد طراحی برای برقراری ارتباط بین تیم های توسعه داشته باشید.

جواب ۴:رویکرد اسکرام یک روش چابک کلی است اما تمرکز آن بر مدیریت توسعه تکرارشونده Iterative Development به جای شیوه های چابک خاص است.

- اسکرام دارای سه فاز است.

- فاز اولیه، فاز برنامه ریزی کلی است که در آن اهداف کلی پروژه را تعیین کرده و معماری نرم افزار را طراحی می کنید.

- این مرحله به دنبال مجموعه‌ای از چرخه‌های اسپرینت  Sprint است که در هر چرخه، افزایشی از سیستم توسعه می‌یابد.

- فاز اختتامیه پروژه، پروژه را جمع بندی می کند، مستندات مورد نیاز مانند چارچوب های راهنمای سیستم و دستورالعمل‌های کاربر را تکمیل می کند و به ارزیابی درس های آموخته شده از پروژه می پردازد.

۵- اصل جانشینی لیسکوف (LSP): این اصل بیان می‌کند که اشیاء یک زیرکلاس باید بدون اینکه بر صحت برنامه تأثیر بگذارد، قابل جایگزینی با اشیاء سوپرکلاس آن باشند.

- مثال: فرض کنید سناریویی دارید که در آن یک سلسله مراتب کلاسی برای اشکال دارید، از جمله یک کلاس پایه به نام «شکل» Shape و زیرکلاس‌هایی مانند «مربع» و «دایره»

class Shape:

def area(self):

pass

class Square(Shape):

def __init__(self, side_length):

self.side_length = side_length

def area(self):

return self.side_length * self.side_length

class Circle(Shape):

def __init__(self, radius):

self.radius = radius

def area(self):

return 3.14 * self.radius * self.radius

def calculate_total_area(shapes):

total_area = 0

for shape in shapes:

total_area += shape.area()

return total_area

shapes = [Square(5), Circle(3)]

print("Total area:", calculate_total_area(shapes))

جواب ۶

الف ) مسیر B-E-J-K

ب: گره ۴: 5,5 – گره ۱: 3,5 و گره ۳: 4,5 و گره ۶: 7,7

ج: c یا د